**Delivery Site**

**ספרינט 2:**

**בעלי תפקידים:**

Scrum master: כפיר נחמני - 204639454

Product owner: תומר אנג'ל - 203720172

אור שליט - 204469027, שמעון אמונה - 313165680

**GitHub:**

<https://github.com/shimonemu/Delivery-Site>

**סיפורי משתמש:**

|  |  |
| --- | --- |
| **סיפורי משתמש** | **מצב** |
| הוספת מוצר-מנהל | בוצע |
| שינוי סיסמה -מנהל,מנגר,לקוח | בוצע |
| מחיקת מוצר-מנהל | בוצע |
| חיפוש מוצר - מנהל,מנגר,לקוח | בוצע |
| צפייה במשתמשים-מנג'ר | בוצע |
| מחיקת משתמש -מנג'ר | בוצע |
| מחיקת חברה מבסיס נתונים-מנג'ר | בוצע |
| צפייה בחברות -מנג'ר | בוצע |
| הוספת חברה-מנג'ר | בוצע |

**ניהול סיכונים:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס'** | **הסבר הסיכון הקיים** | **כשל המערכת הצפוי** | **פתרון לבעיה הצפויה** | **תוצאה סופית** |
| 1. | שינוי סיסמה למשתמש שהוא לקוח שלנו | מכיון שבשינוי סיסמה היא תהיה קטנה מ8 מספרים או גדולה מ16 מספרים ואז הבסיס נתונים לא יקבל ויקרוס | בדיקה תקינות קלט בעת שינוי הסיסמה הנ''ל | בוצע |
| 2. | הוספת חברה למאגר בסיס נתונים | כאשר נרצה להוסיף חברה אשר קיימת חברה בת שלה שיש לה את אותו המוצר זה יעשה לנו שגיאת מערכת | למנהל לא תהיה שליטה איזה מוצר להוסיף ולכן אין פתרון לבעיה | בוצע |
| 3. | מחיקת מוצר מהמאגר | ברגע שנמחוק מוצר מהמאגר יכול להיות שהשם שלו מופיע בעוד כמה מקומות וזה ימחוק כמה במכה | שניקח את המוצר שמחקנו נעשה מס' סידורי לכל מוצר בנפרד שיהיה הKEY ולאחר מכן | בוצע |
| 4. | חיפוש מוצר | ברגע שנחפש מוצר שלא קיים נקבל דף ריק | נבנה טבלה ריקה אשר תכיל את מה שלא מצאנו ותציג הודעה מתאימה | בוצע |

**סיכום ספרינט 1:**

בבחינת תהליך העבודה בקורס ניהול פרויקט, ראשית, החל מתאריך 26/03/2019, עסקנו בבניית הספרינט השני יחד עם סער המתרגל במהלך השבוע הנוכחי בדקנו את הסיפורי משתמש אשר נרצה לעבוד איתם רשמנו אותם בגירה ביחד ולאחר השבוע הזה התחלנו לעבוד על הסיפורי משתמש

בתאריך ה02/04/2019 ברגע שקיבלנו את האישור לסיפורי המשתמש התחלנו לעבוד בחלוקת הצוות על קטעי הקוד ועל הדיאגרמות שכל אחד אחראי עליהם על פי חילוק עבודה שווה שווה בין חברי הקבוצה תומר ושמעון עשו ביחד את הוספת מוצר,מחיקת מוצר ,צפייה בחברות,הוספת חברות למאגר (קוד + דיאגרמה) שינוי סיסמה,חיפוש מוצר,צפייה במשתמשים,מחיקת משתמש היו אחראיים בשבוע הנוכחי כפיר ואור (קוד+דיאגרמה)

בשבוע השלישי לפרויקט בתאריך 09/04/2019 התמקדנו בלעבוד עם הגירה להגיד מה שהולך להכנה מה שהולך לפרויקט ואיפה אנחנו נמצאים בדיוק לאחר מכן הגענו השבוע הזה לחידודים נוספים ואפשרויות נוספות למערכת אשר תרמו לנו לשידרוג נראות וכדומה. בנוסף בסיום השבוע הנ''ל עברנו על רוב המשימות שהיו צריכים לבצע עד סוף הספרינט הנוכחי

במהלך החודש האחרון והספרינט השני תומר ושמעון עבדו ביחד על קטעי קוד ודיאגרמות וגירה והתחלקנו יחד עם כפיר ואור שהם עבדו ביחד גם על קטעי קוד ודיאגרמות חילקנו בצורה שווה עבדנו ביחד כל הזמן בספריה כקבוצה שלמה מקווים שעשינו עבודה טובה נפגש בספרינט הבא 😊

**Class Diagram:**

