**Delivery Site**

**ספרינט 1:**

**בעלי תפקידים:**

Scrum master: שמעון אמונה

Product owner: כפיר נחמני

אור שליט, תומר אנג'ל

**GitHub:**

<https://github.com/shimonemu/Delivery-Site>

**סיפורי משתמש:**

|  |  |
| --- | --- |
| **סיפורי משתמש** | **מצב** |
| הרשמת משתמש | בוצע |
| התחברות משתמש | בוצע |
| התחברות מנהל | בוצע |
| התחברות חברה | בוצע |
| התנתקות | בוצע |
| צפייה במוצרים | בוצע |

**ניהול סיכונים:**

**-**

**סיכום ספרינט 1:**

בבחינת תהליך העבודה בקורס ניהול פרויקט, ראשית, החל מתאריך 26/2/2019, עסקנו בהבנת הספרינט הראשון ולאחר מכן בחרנו את נושא הפרויקט- בעלי מוגבלויות בתחום האפליקציות. לאחר חשיבה מחודשת, החלטנו כצוות לשנות את תחום העיסוק לאתר המונגש לבעלי מוגבלויות, זאת בתיאום עם עוזר ההוראה סער.

בתאריך ה5/03/2019 קיבלנו אישור סופי מעוזר ההוראה בנוגע לפרויקט שהצענו. משהחלטנו על סיפור המשתמש, התחלנו את תהליך יצירת הפרויקט. תחילת העבודה עסקה ברשימת סיפורי המשתמש בקובץ טקסט, ולאחר האישור הסופי, העברנו את סיפורי המשתמש לתוכנת ג׳ירה. יש לציין כי בשבוע זה עסקנו בחלוקת התפקידים בתוך הצוות בעוד שאור ותומר אחראיים על הג׳ירה ופעולותיו. כפיר ושמעון עסקו ברישום סיפורי המשתמש.

בשבוע השלישי לפרויקט בתאריך 12/03/2019 התמקדנו בפתיחת גיט, אליו מקושרים כל חברי הצוות וכן, עסקנו בבניית האתר- דף בית, התחברות למערכת ובסיס נתונים. בנוסף, התמקדנו בנושא הדיאגרמות. לאחר שאלו היו בשלבי הכנה סופיים, נפגשנו כל חברי הצוות בתאריך ה19/03/2019, בו הצגנו לעוזר ההוראה את שהכנו וניתנו לנו דגשים והוראות לשיפור האתר.

בשבוע זה, בבחינת חלוקת התפקידים בתוך הצוות : תומר ושמעון עסקו ב- use case, אור וכפיר עסקו ב- activities diagrams. בנוסף, בהמשך השבוע, במסגרת מפגש משותף של כל חברי הצוות, עסקנו בתכנון שלבי הבדיקה (unit tests).

יש לציין כי במהלך העבודה בשבוע זה שמנו דגשים על פערים או תיקונים באתר לאור המלצותיו של עוזר ההוראה. בנוסף, העלנו רעיונות בדבר חזות האתר וכן, תכננו את שלבי העבודה והחלוקה להמשך.

**Class Diagram:**