**Delivery Site**

**ספרינט 2:**

**בעלי תפקידים:**

Scrum master: -אור שליט 203720172

Product owner: שמעון אמונה- 313165680

כפיר נחמני - 204469027, תומר אנג'ל- 204639454

**GitHub:**

<https://github.com/shimonemu/Delivery-Site>

**סיפורי משתמש:**

|  |  |
| --- | --- |
| **סיפורי משתמש** | **מצב** |
| הוספת מנהל-מנהל | בוצע |
| יצירת קשר עם החברה- לקוח | בוצע |
| יצירת קשר עם המנהל- חברה | בוצע |
| ביצוע הזמנה – לקוח | בוצע |
| עריכת מוצר -חברה | בוצע |
| הזמנה חוזרת-לקוח | בוצע |
| צפייה בהזמנות קודמות-לקוח | בוצע |
| צפיה בדוח חודשי-חברה | בוצע |
| צפייה בהזמנות-מנהל | בוצע |
| מס' הזמנות של חברות-מנהל | בוצע |
| צפייה בפרטי המוצר-חברה | בוצע |
| צפייה בחברות-מנהל | בוצע |

**ניהול סיכונים:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס'** | **הסבר הסיכון הקיים** | **כשל המערכת הצפוי** | **פתרון לבעיה הצפויה** | **תוצאה סופית** |
| 1. | עריכת מוצר | לוחצים על EDIT לאחר מכן נפתח פרטי המוצר ברגע שנכניס תו במקום של מחיר או (מחיר קטן מ20) האתר יקרוס | השתמשנו בquery על מנת למנוע טעויות כאלה בישביל שהאתר לא יקרוס שנכניס משהו שלא תקין | בוצע |
| 2. | הזמנה חוזרת-לקוח | כאשר נלחץ על הזמנה נוספת יהיה לנו בעיה עם המוצר שככל הנראה נגמר במלאי או השתנה ויגרום לשגיאה | הפתרון לבעיה היה כשברגע שנעשה הזמנה חוזרת למוצר שהשתנה הוא ישתנה אוטומטית | בוצע |
| 3. | הוספת מנהל-מנהל | ברגע שהוספנו מנהל לאתר יש לנו אפשרות לתת לו גישה וסיסמה בלי שנדע והוא יוכל להשתלט על האתר | כל מנהל רשום בבסיס נתונים מצאנו שכל מנהל רשום ולכן נוכל לראות את המשתמש שלו בכל זמן נתון | בוצע |
| 4. | צפייה בדוח החודשי-חברה | כאשר נלחץ על הכפתור של צפייה בדוח נקבל טבלה אשר מזינה את כל הפרטים שנמכרו החודש הצפי אם מישהו עשה הזמנה חוזרת ולא ניתן לראות את זה | הפתרון נקשר את הבסיס נתונים אשר עשינו לתוך הטבלה צדדית אשר מקיים את התנאי | בוצע |

**סיכום ספרינט 2:**

בבחינת תהליך העבודה בקורס ניהול פרויקט, ראשית, החל מתאריך 23/04/2019, עסקנו בבניית הספרינט השלישי יחד עם סער המתרגל במהלך השבוע הנוכחי בדקנו את הסיפורי משתמש אשר נרצה לעבוד איתם רשמנו אותם בגירה ביחד ולאחר השבוע הזה התחלנו לעבוד על הסיפורי משתמש

בתאריך ה30/04/2019 ברגע שקיבלנו את האישור לסיפורי המשתמש התחלנו לעבוד בחלוקת הצוות על קטעי הקוד ועל הדיאגרמות שכל אחד אחראי עליהם על פי חילוק עבודה שווה שווה בין חברי הקבוצה תומר וכפיר עשו ביחד את הוספת מנהל למאגר ,יצירת קשר (חברה),עריכת מוצר, הזמנה חוזרת, צפייה בחברות. (קוד + דיאגרמה) צפייה בהזמנות,ליצור הזמנה,צפייה בדוח חודשי, צפייה בפרטי המוצר, ליצור קשר עם מנהל, יצירת קשר חברה היו אחראיים בשבוע הנוכחי כפיר ואור (קוד+דיאגרמה)

בשבוע השלישי לפרויקט בתאריך 07/05/2019 התמקדנו בלעבוד עם הג'ירה להגיד מה שהולך להכנה מה שהולך לפרויקט ואיפה אנחנו נמצאים בדיוק לאחר מכן הגענו השבוע הזה לחידודים נוספים ואפשרויות נוספות למערכת אשר תרמו לנו לשדרוג נראות וכדומה. בנוסף בסיום השבוע הנ''ל עברנו על רוב המשימות שהיו צריכים לבצע עד סוף הספרינט הנוכחי

במהלך החודש האחרון והספרינט השני תומר ושמעון עבדו ביחד על קטעי קוד ודיאגרמות בג'ירה והתחלקנו יחד עם כפיר ואור שהם עבדו ביחד גם על קטעי קוד ודיאגרמות חילקנו בצורה שווה עבדנו ביחד כל הזמן בספריה כקבוצה שלמה מקווים שעשינו עבודה טובה נפגש בספרינט הבא והאחרון

**Class Diagram:**

